保險業務員 LINE 助手
內部極速上線實務手冊與呈報規劃

針對保險公司內勤與通路單位之「免連核心、解耦架構、資安安心、小步快跑」落地指南

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一、 專案定位與核心優勢 (Executive Summary)

本專案「保險業務員 LINE 助手」定位為提供給保險公司通路內勤、督導區及通訊處使用的輕量化數位作業工具。專案採用解耦架構設計，能在不改動總公司核心主機 (Core System) 的前提下，於極短時間內完成內部上線並發揮效益。

1. 零核心系統負擔： 採用 Excel 批次作業與全自動個資掩碼 (Data Masking)，完全不需要開啟核心資料庫防火牆通道，免去漫長審核。

2. 高度資安防護： 自動隱碼關鍵個資（身分證字號、手機），杜絕資安漏洞與法遵開罰風險。

3. 業務員端秒查體驗： 上架商品 DM、5大行政規範表單（投保、保費、保全、理賠、各式表單）與多選分眾廣播通知，業務員隨手可查。

二、 公司內部極速上線 4 大步驟 (Internal Rollout Roadmap)

步驟一：架設「部門專屬測試/營運主機」（繞過總公司漫長排程）

資源取得：向部門申請一台連線至公司內部網路的獨立閒置電腦或虛擬機 (VM)。

極速部署：使用專案內建之 Docker 容器化配置，5 分鐘內完成 FastAPI 後端、PostgreSQL 與 Vue 3 管理後台的部署。

存取方式：部門內勤直接在瀏覽器輸入內部 IP (如 http://10.x.x.x:3001) 即可操作；業務員端則透過 Cloudflare 通道以 LINE 順暢開啟。

步驟二：準備「主管資安安心與呈報說明」（消除高層後顧之憂）

向部門副總或高層匯報時，針對主管最關心的個資與資安議題，直接提供 3 大安心保證：

保證 1【零個資風險】：系統內建 Data Masking 機制，敏感個資發送前與資料庫內皆經資安掩碼處理，完全符合資安法規。

保證 2【零核心主機風險】：採 Excel 批次作業解耦架構，絕不連接總公司核心資料庫，不會影響核心主機穩定性。

保證 3【權限分級防護】：內部核保與特批規範採 OTP 身分驗證機制，非驗證業務員無法存取限閱文件。

步驟三：實施「單一單位 Pilot 試行」（用數據成果說話）

試行單位：選擇 1~2 個績效好、業務量大且積極的地方通訊處（如：台北一處），邀請行政內勤與處經理率先體驗試用。

試行內容：內勤使用後台發送行政照會與商品 DM，業務員使用 LINE 手機端即時接收與查詢。

效益收集：試行 2 週後收集數據：「照會發送處理時間由 2 小時大幅縮短至 3 分鐘，業務員 DM 查找率提升 90%」。

步驟四：製作「內勤一頁式圖解指南」並全通路擴展

推廣落地：準備 1 頁簡單 PDF 指南（包含後台登入、Excel 範本下載、匯入發送 3 步驟），分發給其他通訊處內勤同仁，順理成章推廣至全公司。

三、 資安與法遵審查問答對照表 (Compliance Checklist)

| 資安/法遵審查項目 | 本系統對應之資安防護設計 |
| --- | --- |
| 個資保護與去識別化 | 內建 Data Masking 自動脫敏機制，身分證字號與手機號碼發送前自動去識別化掩碼，避免任何洩漏個資風險。 |
| 存取權限控管 (RBAC) | 區分「公開素材」與「內部限閱文件」，業務員需通過 OTP 身分驗證後，方可存取核保與特批規範。 |
| 核心系統相容性 | 採用獨立隔離之 Excel 批次解耦架構，無需與公司核心主機硬連線，杜絕資安攻擊滲透主機之風險。 |

四、 系統核心功能與架構亮點 (Key Features)

1. 四階層組織架構：通路 >> 督導區/區部 >> 通訊處/單位 >> 職級 (支援外部通路彈性欄位選填)。

2. 5 大行政規範分類：包含「全部規範與表單」、「投保規則」、「保費規則」、「保全規則」、「理賠注意事項」、「各式表單」。

3. 複選分眾廣播中心：支援依職級、督導區、通訊處多選複選廣播，與個人通知中心訊息歷史紀錄。

4. 全模組 Excel 自動化：業務員主資料、分眾標籤、素材表單、推播照會全數提供「一鍵批次匯入」與「標準空白範本檔 (.xlsx) 下載」。

五、 結論 (Conclusion)

本專案已跨越最困難的「原型開發與邏輯調校」階段。透過「解耦上線 + 部門 Pilot 試行」的策略，可在零資安風險、免等待 IT 漫長排程的前提下，於最短時間內在公司內部正式上線，成為協助內勤極速減負、提升業務員效率的數位轉型亮眼成果。